附件1

工业项目“标准地”全过程管理操作流程

“标准地”出让前准备

区域评估

标准制定

在符合国土空间规划（土地利用总体规划、城乡规划）的前提下，拟出让“标准地”所在区域要统一组织完成压覆重要矿产资源评估、环境影响评价、地质灾害危险性评估、文物评估等区域评估，并适时扩大区域评估事项。

各县（市、区）、园区统一组织，根据产业准入、功能区划和相关区域评估要求等制定新增工业项目“标准地”控制性指标，涵盖固定资产投资强度、容积率、亩均税收、产出强度、开发强度、能耗标准、安全生产管控指标、科技创新、环境标准等。

按标出让

指标确定

协议签订

各县（市、区）人民政府、园区管委会将工业用地“标准地”相关指标要求、项目建设投资协议文本、适用“告知承诺制”的审批事项和企业信用承诺书等内容纳入“标准地”供应文件，向社会发布“标准地”供应公告，组织土地供应。

自然资源规划部门根据产业园区管理机构及相关部门提出的“标准地”具体控制性指标，拟定国有建设用地使用权供地方案，按规定程序报政府批准后，组织土地公开挂牌出让。用地企业竞得“标准地”后，应及时与自然资源规划部门签订国有建设用地使用权有偿使用合同，并与属地政府或政府指定的机构签订工业项目建设投资协议。缴清出让金及相关税费，办理国有建设用地使用权首次登记。

审批服务

推进建立“一窗受理”服务模式和实行告知承诺制。

按标施建

用地企业按约定开展建设，承担工程主体责任和质量安全、进度管理责任。

对标核验

项目竣工提交申请→通过竣工验收→开展达产复核。

监督管理

按照“谁主管、谁负责”原则，建立完善工业用地“标准地”事中事后监管体系，实现全流程协同监管。